Inhalt

Taskflow Live	1

Installation	1

Sammlung Protokolle	1

Protokoll 1: 21.5.2026	1

Protokoll 2: 27.05.2026	2

Meilenstein Vergleich	4

Fehlende Funktionen	5

Bedienung der App	6

Scribe	6

Screenshots	6

# Taskflow Live

## Installation

- GitHub Repo clonen

- Frontend und Backend via Visual Studio Code öffnen

- Frontend & Backend via dem Button “start” & “dev” staten. Beide Buttons sind unter NPM-Skripts zu finden.

- Die im VS Code Terminal angegebene Link Addresse öffnen

## Sammlung Protokolle

### Protokoll 1: 21.5.2026

Was wurde gemacht?

Bis jetzt wurde im Projekt eine Login Page & Register Page entwickelt. Dazu wurden im Backend die jeweiligen Endpunkte und im Frontend diese Endpunkte angesteuert und ein Design wie in den Mockups entwickelt. Style, Error Handling & ein kleiner Bug Fix im Frontend & Backend wurde, wie bereits im Kommentar auf GitHub mit KI entwickelt &/ verfeinert.

Die verwendetet KI hierfür ist die „Gemini CLI“ da diese direkt auf dem Filesystem installiert wird hat sie direkt Zugriff auf alle wichtigen Dateien, was das Arbeiten erleichtert. Commands die Ich hierfür benutzt habe sind

- „Hilf mir bei dem Bug Fix im Backend, welcher beim Login Auftritt“ (Gemini CLI)

- „Überarbeitet das Design wie es im Screenshoot sichtbar ist, ändere nichts am Code nur design“ (Gemini)

- „Füge im Backend und Frontend Error Handling ein, welche bei z.B fehlerhaften User Input einen Fehler im Frontend ausgeben und dieser auch im Backend geloggt wird“ (Gemini CLI)

Wie liegt man im Zeitplan?

Stand 20.5.2026, liege ich im Zeitplan, alle Aufgaben die ich bis zum 21.5.2026 laut Plan erfüllen sollte wurden bereits erfüllt.

Was sind die nächsten Schritte?

Die nächsten Schritte im Projekt ist die Implementierung vom Dashboard mit Dummy Daten, Profile/Settings Page, Team Verwaltung sowie der i18n Sprachen „Übersetzung“.

### Protokoll 2: 27.05.2026

Was wurde gemacht?

In dieser Woche wurden im Projekt folgende Funktionen aus Sicht des Users implementiert

- Dashboard View

  - Die nächsten Tasks werden nun in Form einer Liste angezeigt (es werden die nächsten drei anstehenden Tasks angezeigt)

  - Die Priorität aller Tasks des angemeldeten Users wird in Form eines Tortendiagramms dargestellt

  - Task Overview zeigt eine Statistik über den derzeitigen Status der Tasks an

  - Tasks Progress zeigt in Form eines Liniendiagramms die Anzahl der erledigten Tasks in verschiedenen Zeitspannen an.

- Settings View

  - Anzeigen der aktuellen User Informationen

  - Bearbeiten der aktuellen User Informationen

  - Löschen des Users

- Language Translation

  - Durch klick auf EN / DE Button in der Tastbar ist es möglich die Interface Sprache zu wechseln. Die zuletzt ausgewählte Sprache wird gespeichert und bei erneutem Anmelden des Users aufgerufen und geladen.

(Im Projektkonzept ist das Wechseln der Sprache in den Einstellungen aufzufinden, dies wurde in die Taskleiste verschoben da es intuitiver für den User ist)

Im Backend wurden für die oben genannten Diagramme, Statistiken, User Settings etc. die dementsprechenden Endpoints erstellt. Zudem wurde der DB Seeder geupdatet, um Mehrer Task zu generieren, um einen schöneren Task Progress zu sehen.

Die verwendetet KI hierfür ist die „Gemini CLI“ da diese direkt auf dem Filesystem installiert wird hat sie direkt Zugriff auf alle wichtigen Dateien, was das Arbeiten erleichtert. Commands die Ich hierfür benutzt habe sind

- „Hilf mir bei dem Bug Fix im Frontend, welcher Auftritt, wenn ich von Dashboard nach Settings und wieder zurück auf Dashboard navigiere“  Resultierte in einem 500 Error. (Gemini CLI)

- „Überarbeitet das Design im Dashboard und Settings Screen, wie es im Screenshoot sichtbar ist, ändere nichts am Code nur design“ (Gemini)

- „Erweitere den DB Seeder mit mehreren Tasks, einige davon sollten als Task Done maskiert sein“. (Gemini CLI)

Wie liegt man im Zeitplan?

Stand 28.5.2026, liege ich nicht ganz im Zeitplan, laut Meilenstand, sollten Dashboard, Settings, Team-Verwaltung – Screen, i18n Svelte Übersetzung bis zum 29.5.2026 fertiggestellt sein. Dies ist nicht der Fall, da die Team Verwaltung noch nicht implementiert wurde.

Was sind die nächsten Schritte?

Zunächst wird die Team Verwaltung, die noch nicht erledigt wurde in der kommenden Woche erledigt. Im Anschluss soll der Project Overview Screen sowie CRUD-Operationen für Projekte und Tasks im Backend implementiert werden.

## Meilenstein Vergleich

Gewünschter Plan:

| Woche | Fokus | Meilenstein / Ziele |
| --- | --- | --- |
| Woche 1 | Foundation & Auth | BE & DB: Backend (Express) & Datenbank-Schema (Projekte, Tasks, User). Authentifizierung implementieren. FE: Das Frontend aufsetzen und Login/Register implementieren. |
| Woche 2 | Core UI & Routing | Implementierung des Dashboards mit Dummy-Daten. Profile/Settings, i18n und die grundlegende Team-Verwaltung sind fertiggestellt. |
| Woche 3 | Das Kanban-Board | Fokus auf das Project Board. CRUD-Operationen für Projekte und Tasks. Implementierung der Drag-and-Drop Funktionalität im Frontend. Svelte Runes verwalten den lokalen App-State. |
| Woche 4 | Echtzeit & Sub-Tasks | Integration von Socket.io. Das Kanban-Board synchronisiert sich nun in Echtzeit zwischen verschiedenen Clients. Sub-Tasks und "Persönliche Tasks" werden implementiert und an die DB angebunden. |
| Woche 5 | Polish, Stats & Deployment | Einbau der echten Statistiken/Diagramme ins Dashboard. Bugfixing (insbesondere bei WebSocket-Race-Conditions), Animationen, Input-Validierung und finales Deployment. |

Tatsächlicher Plan:

| Woche | Fokus | Meilenstein / Ziele |
| --- | --- | --- |
| Woche 1 | Foundation & Auth | BE & DB: Backend (Express) & Datenbank-Schema (Projekte, Tasks, User). Authentifizierung implementieren. FE: Das Frontend aufsetzen und Login/Register implementieren. |
| Woche 2 | Core UI & Routing | Implementierung des Dashboards mit Dummy-Daten. Profile/Settings, i18n und die grundlegende Team-Verwaltung sind fertiggestellt. |
| Woche 3 | Das Kanban-Board | Fokus auf das Project Board. CRUD-Operationen für Projekte und Tasks. Implementierung der Drag-and-Drop Funktionalität im Frontend. |
| Woche 4 | Echtzeit & Sub-Tasks Polish, Stats & Deployment | Integration von Socket.io. Das Kanban-Board synchronisiert sich nun in Echtzeit zwischen verschiedenen Clients. Sub-Tasks und "Persönliche Tasks" werden implementiert und an die DB angebunden. Einbau der echten Statistiken/Diagramme ins Dashboard. Bugfixing (insbesondere bei WebSocket-Race-Conditions), Animationen, Input-Validierung und finales Deployment. |

- Woche 1 wurde ohne Probleme umgesetzt

- In Woche 2 wurde die Fertigstellung der Teamverwaltung übersehen und daher in Woche 3 verschoben

- In Woche 3 wurden alle Funktionalitäten nach Plan umgesetzt. Die Implementierung der Drag and Drop Funktionalität wurde allerdings verschoben auf Woche 5. Zudem entfällt die Drag and Drop Funktion und wird durch Buttons ersetzt.

- Woche 4 ohne Probleme

- Woche 5 war eine Fehlplanung da keine 5 Wochen zur Verfügung standen.

## Fehlende Funktionen

- Avatar im linken unterm Bereich der Webseite wird nicht upgedatet

- Filter, Sort by, Search Buttons / Bars funktionieren bzw. Fehlen in Project und Task View

- Drag and Drop Funktionalität fehlt bei den Tasks

- Project View Progress Balken Statisch

## Bedienung der App

### Scribe

Dies ist ein Link, der zu Scribe führt. (Tool zur Erstellung von Webseiten Einführungen)

https://scribehow.com/embed-preview/Managing_Projects_and_Team_Tasks_in_the_Dashboard__AN8lZ-TmRpOOQ6DRlaVbhQ?as=slides&size=flexible

### Screenshots